|  | MEMORANDO: 374-DIAPA-DCP-2011 Para: Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental De: Jefe de Equipo Asunto: Planificación del examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe. Fecha: 22 de junio de 2011 |
| --- | --- |

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente la Planificación del examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe, por el período comprendido entre el 9 de julio de 2009 y el 8 de junio de 2011.

La presente evaluación se realizará de conformidad a la orden de trabajo N° 0023-DIAPA-2011 de 10 de junio de 2011, con cargo al Plan Operativo de Control para el año 2011 de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental.

La presente evaluación se desarrollará en 50 días laborables, correspondientes a 140 días hombre, entre el 27 de junio y el 5 de septiembre de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

Ing.  Ramiro del Hierro Girón, Supervisor			10 días

Ing.  Diego Peña Toledo, Jefe de Equipo			50 días

Ing.  María Fernanda Herrera, Operativo			50 días

Ing.  Vinicio Molina Malo, Apoyo Técnico			15 días

Abg. Patricio Lozano, Apoyo Legal			15 días

Ing. Diego Peña Toledo

| REVISADO | APROBADO |
| --- | --- |
| Ing. Rafael Miño Barrera Administrador de Gestión Control de Proyectos (E) | Ing. Paúl Noboa León Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental |

PLANIFICACIÓN

Examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe

PLAN GENERAL DE TRABAJOS

- MOTIVO DEL EXAMEN

El examen especial de ingeniería al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe, se realiza en cumplimiento de la orden de trabajo N° 0023-DIAPA-2011 de 10 de junio de 2011, con cargo al Plan Operativo de Control para el año 2011 de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental.

2.	ALCANCE DEL EXAMEN

De conformidad con la orden de trabajo, el examen especial cubre el período comprendido entre el 9 de julio de 2009 y el 8 de junio 2011.

3.	OBJETIVOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN

Los objetivos principales de la evaluación son los siguientes:

- Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y contractuales de los proyectos.

- Analizar el avance de obra y el cumplimiento de plazos en relación al cronograma de actividades de los proyectos.

- Analizar la administración de los contratos y la supervisión y fiscalización de las obras.

- Analizar los aspectos ambientales de los proyectos.

4.	RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS:

- Ing.  Ramiro del Hierro Girón, Supervisor

- Ing.  Diego Peña Toledo, Jefe de Equipo

- Ing.  María Fernanda Herrera, Operativo

- Ing.  Vinicio Molina Malo, Apoyo Técnico

- Abg. Patricio Lozano, Apoyo Legal

ECONÓMICOS:

- Materiales de oficina, uso del software y hardware de la DIAPA.

- Viáticos a la ciudad de Cayambe, para los miembros del equipo de control.

5.	TIEMPO PREVISTO PARA LA PLANIFICACIÓN

La planificación se cumplirá en 50 días laborables, correspondientes a 140 días hombre; de acuerdo al siguiente programa de actividades:

Fecha de inicio:			27 de junio de 2011

Fecha de finalización:		5 de septiembre de 2011

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD |  | N° de días |
| --- | --- | --- |
| 1 | Municipio de Cayambe |  |
| 1.1 | Presentación del equipo, solicitud de información y notificación de inicio | 1 |
| 1.2 | Reuniones de trabajo con personal del Municipio y de la empresa de agua potable | 2 |
| 1.3 | Recopilación de información legal, técnica y económica | 7 |
| 1.4 | Análisis de la información legal, técnica y económica generada en los contratos seleccionados | 10 |
| 1.5 | Verificación física de los contratos seleccionados | 14 |
| 1.6 | Revisión de los parámetros ambientales de los proyectos | 5 |
| 1.7 | Evaluación del control interno del proyecto | (*) 5 |
| 1.8 | Preparación del borrador del informe | (*) 5 |
| 2 | Contraloría General del Estado |  |
| 2.1 | Determinación de áreas críticas | 2 |
| 2.2 | Elaboración y trámite de la comunicación de resultados provisionales | 3 |
| 2.3 | Elaboración y entrega de convocatorias; y, lectura del informe | 6 |
| Total de días laborables |  | 50 |
| - Ing. Diego Peña Toledo, Jefe de Equipo |  | 50 |
| - Ing. María Fernanda Herrera, Operativo |  | 50 |
| - Ing. Vinicio Molina Malo, Apoyo Técnico |  | 15 |
| - Abg. Patricio Lozano, Apoyo Legal |  | 15 |
| - Ing. Ramiro del Hierro Girón, Supervisor |  | 10 |
| Días hombre |  | 140 |

(*) Actividad simultánea